CompliScan

Gap Analysis — User Flows & Produs

Versiune: 1.0  |  Data: 24 Mar 2026  |  Bazat pe: CompliScan_FINAL_CLEAN.md + analiza sesiune

Acest document consolidează toate gap-urile identificate în user flows-urile celor 3 persona (Cristian, Elena, Andrei) și în produsul CompliScan în ansamblu. Scopul este să fie folosit ca input direct pentru Claude Code sau pentru planificarea sprint-urilor de implementare.

Regula: niciun gap nu se rezolvă parțial. Fiecare item are o acțiune clară.

# 1. Gap-uri în User Flow — Cristian (solo/micro)

RISC PRINCIPAL: Abandonul în momentul confirmării obligatorii

Cristian e entuziasmat după ce vede primele finding-uri automate. Dacă wizard-ul de confirmare are mai mult de 3 câmpuri, abandonează exact în acel moment. Prima valoare trebuie livrată înainte ca userul să simtă efort.

## 1.1 Gap-uri identificate

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizard confirmare prea lung | Cristian | CRITIC | Max 3 câmpuri pe primul finding. Restul se completează progresiv. |
| Lipsă error state ANAF down | Cristian | MARE | Banner explicit + fallback formular manual + auto-retry în background. |
| Lipsă error state site scan timeout | Cristian | MARE | Finding automat generat: 'Scanare site nepornită' + CTA retry. |
| Lipsă re-entry flow clar | Cristian | MARE | La al doilea login: banner draft neterminat / finding nou / scor curent. |
| Lipsă empty state 'De rezolvat gol' | Cristian | MEDIU | Mesaj pozitiv + CTA rescanare. Nu lăsa pagina goală. |
| Lipsă empty state Rapoarte / Vault | Cristian | MEDIU | Explică ce apare acolo după prima rezolvare confirmată. |
| Upgrade moment nedefinit | Cristian | CRITIC | Definește limita free tier și locul exact unde apare CTA upgrade. |

## 1.2 Upgrade moment — nedefinit în document

Documentul actual (CompliScan_FINAL_CLEAN.md) nu specifică nicăieri:

- Ce funcționalități sunt disponibile pe planul free

- Câte finding-uri / documente / firme sunt incluse gratuit

- Unde apare primul CTA de upgrade în flow-ul lui Cristian

Recomandare: definește un free tier clar — ex: 1 firmă, 3 finding-uri rezolvabile, 1 document generat — și plasează CTA-ul de upgrade la al 4-lea finding sau la generarea celui de-al 2-lea document.

# 2. Gap-uri în User Flow — Elena (consultant/portfolio)

RISC PRINCIPAL: Lipsă micro-flow de onboarding la primul login

Flow-ul Elenei sare direct la batch actions, dar la primul login nu are nicio firmă importată. Fără un onboarding clar pentru consultanți, Elena nu înțelege valoarea produsului și nu continuă.

## 2.1 Gap-uri identificate

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| Lipsă micro-flow prim login consultant | Elena | CRITIC | Import primul client → prima urgență vizibilă → înțelege valoarea. Fără asta nu continuă. |
| Lipsă error state Excel corupt | Elena | MARE | Mesaj clar + descarcă template CompliScan. Nu lăsa upload să eșueze silențios. |
| Lipsă fuzzy mapping UI pentru header variabil | Elena | MARE | UI de confirmare coloane detectate înainte de import. Implementat în GOLD 1. |
| Lipsă warning per row la CUI invalide | Elena | MARE | Preview per rând cu CUI invalid marcat. Skip/include per rând. |
| Batch confirm — lipsă confirmare individuală vizibilă | Elena | CRITIC | Fiecare firmă din batch trebuie confirmată individual. Regula 0-BIS. |
| Lipsă re-entry pentru batch incomplet | Elena | MARE | Banner: 'X drafturi nesemnate din batch-ul de ieri' + CTA Continuă. |
| Lipsă empty state portofoliu gol | Elena | MEDIU | CTA import + add manual. Nu lăsa dashboard gol la primul login. |
| Upgrade moment nedefinit pentru consultant | Elena | CRITIC | Limita free: ex 3 firme. La firma 4 apare CTA upgrade spre planul Partner. |

# 3. Gap-uri în User Flow — Andrei (DPO/compliance intern)

RISC PRINCIPAL: Calendar gol la primul login — confuzie totală

Andrei vine cu deadline-uri în cap. Dacă la primul login calendarul e gol și Resolution Layer-ul e necunoscut, nu știe de unde să înceapă. Lipsește starea de empty calendar cu ghidaj clar de configurare.

## 3.1 Gap-uri identificate

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| Lipsă empty state Calendar gol | Andrei | CRITIC | Ghidaj: activează NIS2 / DSAR / Vendor pentru a popula calendarul automat. |
| Lipsă onboarding 'ce e fiecare item' | Andrei | MARE | Info points pe termeni: NIS2, DSAR, DPA, SPV, ANSPDCP — nu overlay, ci ⓘ permanent. |
| NIS2 incident — starea 'parțial raportat' neclară | Andrei | CRITIC | Status explicit: Early Warning trimis ≠ incident închis. Badge countdown per etapă. |
| ANSPDCP finding paralel poate fi ratat | Andrei | CRITIC | Finding automat generat imediat ce date personale sunt confirmate. Deadline separat vizibil. |
| Assessment prefill fără sursă vizibilă | Andrei | MARE | Fiecare câmp prefilled arată sursa: 'Preluat din inventar IT confirmat 10 Mar 2026'. |
| Lipsă re-entry cu countdown NIS2 activ | Andrei | CRITIC | La login cu incident activ: banner roșu critic primul lucru vizibil, nu calendar general. |
| Vendor closure fără dată revalidare setată | Andrei | MARE | La closure vendor: câmp obligatoriu dată revalidare + finding automat generat la apropierea datei. |

# 4. Gap-uri transversale — toate persona

## 4.1 Error states nedefinite în document

CompliScan_FINAL_CLEAN.md nu acoperă niciun error state explicit. Toate integrările externe pot eșua:

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| ANAF indisponibil | Toți | MARE | Banner + fallback formular manual + auto-retry în background. Nu bloca flow-ul. |
| Site scan timeout / URL invalid | Cristian, Andrei | MARE | Finding automat: 'Scanare site nepornită' + CTA retry. Skip posibil. |
| SPV check eșuat | Elena, Andrei | MARE | Finding: 'SPV neverificat — verificare manuală necesară' + ghid activare ANAF. |
| ANAF batch prefill parțial (CUI invalide) | Elena | MARE | Preview per rând cu warning + skip/include individual per firmă. |
| Generare document eșuată | Toți | MARE | Mesaj clar + posibilitate retry sau completare manuală. Nu lăsa butonul blocat. |

## 4.2 Re-entry flows nedefinite

Documentul descrie doar happy path. Ce se întâmplă când userul se întoarce a doua zi nu e specificat nicăieri.

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| Re-entry Cristian — draft neterminat | Cristian | MARE | Banner: 'Ai un document neterminat' + CTA Continuă unde ai rămas. |
| Re-entry Cristian — finding nou detectat | Cristian | MARE | Badge roșu pe 'De rezolvat' + notificare email/push opțional. |
| Re-entry Elena — batch incomplet | Elena | MARE | Banner: 'X drafturi nesemnate' + CTA direct în batch preview. |
| Re-entry Elena — deadline azi | Elena | CRITIC | Banner roșu: '3 DSAR scadente azi' + CTA filtrat direct. |
| Re-entry Andrei — countdown NIS2 activ | Andrei | CRITIC | Banner roșu critic primul element vizibil la login. Nu calendar general. |
| Re-entry Andrei — nimic scadent | Andrei | MEDIU | Dashboard curat cu scor + următor deadline în X zile. |

## 4.3 Upgrade moment — complet absent din document

ATENȚIE: Fără upgrade moment definit, produsul nu generează venituri de la utilizatorii solo/micro.

Documentul nu specifică nicăieri ce e gratuit și ce e plătit. Aceasta este probabil cea mai mare omisiune comercială.

Propunere de structură free vs plătit:

| Funcționalitate | Free | Pro / Partner |
| --- | --- | --- |
| Firme active | 1 firmă | Nelimitat |
| Finding-uri vizibile | Toate | Toate |
| Documente generate | 1 / lună | Nelimitat |
| Import Excel | — | Da (GOLD 1) |
| Batch actions | — | Da (GOLD 1) |
| Vendor Library | Preview | Acces complet |
| Audit pack export | — | Da (GOLD 7) |
| Multi-client / Partner Hub | — | Da (Partner plan) |

# 5. Onboarding — Intro + Tooltips + Info Points

Propunere de implementare per persona — bazat pe analiza din sesiune:

| Gap identificat | Persona afectată | Prioritate | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| Intro Cristian — 4 pași max | Cristian | MARE | Pas 1: CUI+ANAF. Pas 2: Site scan. Pas 3: primul finding. Pas 4: confirmare. Skip disponibil. |
| Intro Elena — 2 pași max | Elena | MARE | Pas 1: import Excel. Pas 2: portofoliu + urgențe. Skip dacă are deja firme importate. |
| Intro Andrei — skip automat dacă incident activ | Andrei | MARE | Dacă Calendar are items active la login, intro se sare complet. Andrei nu are timp. |
| Tooltips contextuale la prima folosire | Toți | MEDIU | Apar o singură dată pe element: primul finding, primul batch action, primul vendor. Dispar după. |
| Info points permanente pe termeni juridici | Toți | MEDIU | Iconița ⓘ lângă: NIS2, DPA, SPV, DSAR, ANSPDCP, Art.30, SCC. Rămân permanent. |
| Intro nu blochează acțiunea principală | Toți | CRITIC | Overlay-ul intro nu acoperă CTA-ul principal. Userul poate acționa și din intro. |

# 6. Clarificare status eFactura în aplicație

Status curent: fundație există. Feature complet = după GOLD 2.

Ce există deja (confirmat din document secțiunea 1):

- Semnale eFactura — bază

- Health logic — bază

- Audit pack + one-page report — bază

Ce se construiește în GOLD 2 (tot ce e vizibil în wireframes):

- SPV check service per CUI

- Cron re-check lunar SPV

- Findings generator: factură respinsă, XML error, unsubmitted, discrepancy

- Mapping semnal → acțiune recomandată

- Portfolio aggregation eFactura

- UI complet: health card, finding cards specializate, quick filters, summary portofoliu

Concluzie: tot ce s-a arătat în wireframe-uri pentru eFactura este de implementat în GOLD 2. eFactura nu continuă în GOLD 3+. Este autoconținut.

# 7. Prioritizare gap-uri — rezumat executiv

| Prioritate | Gap | Sprint |
| --- | --- | --- |
| CRITIC | Upgrade moment nedefinit — free tier + CTA upgrade | Pre-GOLD 1 |
| CRITIC | Wizard confirmare Cristian — max 3 câmpuri | GOLD 1 |
| CRITIC | Micro-flow onboarding Elena la primul login | GOLD 1 |
| CRITIC | Empty state Calendar gol Andrei | GOLD 6 |
| CRITIC | Re-entry Andrei cu incident NIS2 activ — banner critic | GOLD 6 |
| CRITIC | ANSPDCP finding paralel — nu poate fi ratat | GOLD 6 |
| CRITIC | Batch confirm — confirmare individuală per firmă vizibilă | GOLD 1 |
| MARE | Error states ANAF / site scan / SPV — toate 3 persona | GOLD 1-2 |
| MARE | Re-entry flows — toate 3 persona | GOLD 1 |
| MARE | Info points permanente pe termeni juridici | Oricând |
| MARE | Intro onboarding per persona (max 2-4 pași) | Post-GOLD 1 |
| MEDIU | Empty states Rapoarte / Vault / Queue | GOLD 1 |
| MEDIU | Tooltips contextuale la prima folosire | Post-GOLD 1 |

Document generat în sesiunea de analiză UX CompliScan — 24 Mar 2026. Input pentru Claude Code / sprint planning.